## PHẦN 1 - PHÂN TÍCH 4 QUY TẮC

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Thời gian phát hành không ổn định khiến người dùng khó biết khi nào có bản mới và đội khó đánh giá tiến độ qua từng Sprint. |
| QT2 | Sai | Sprint Review, Increment, Definition of Done (DoD) | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng thấy tính năng chưa kiểm thử, dễ hiểu nhầm sản phẩm chưa hoàn thiện là bản có thể sử dụng và phản hồi dựa trên kết quả không đáng tin cậy. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đúng vì Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi và những thay đổi được phát hiện trong Sprint Review để tối đa hóa giá trị sản phẩm. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội phát hiện nguyên nhân lỗi lặp lại và cải tiến quy trình làm việc cho Sprint tiếp theo. |

## PHẦN 2 - SỬA LỖI CÁC QUY TẮC SAI

QT1 - Quy định độ dài Sprint

Đội RikkeiGo phải duy trì Sprint có độ dài cố định, không quá một tháng, để tạo nhịp phát triển đều đặn và giúp người dùng dự đoán thời điểm có Increment mới.

QT2 - Quy định trình diễn sản phẩm

Cuối mỗi Sprint, đội chỉ trình bày và đánh giá các phần sản phẩm đáp ứng Definition of Done (DoD), đã được kiểm thử và đạt tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; các phần chưa hoàn thành không được coi là Increment.

QT4 - Quy định Sprint Retrospective

Đội RikkeiGo phải tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để kiểm tra chất lượng và hiệu quả làm việc, xác định các vấn đề cần cải tiến và thống nhất hành động cụ thể cho Sprint tiếp theo, kể cả khi Sprint vừa rồi không có sự cố.