## PHẦN 1 - PHÂN TÍCH 4 QUY ƯỚC

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định thuộc về vai trò nào và vì sao | Triệu chứng do quy ước gây ra |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1 | Sai | Developers quyết định cách triển khai kỹ thuật và lựa chọn công cụ phù hợp; Product Owner tập trung vào giá trị sản phẩm. | Đức bị quá tải vì phải duyệt code và quyết định cả vấn đề kỹ thuật. |
| QU2 | Sai | Developers tự tổ chức công việc trong Daily Scrum; Scrum Master hỗ trợ và hướng dẫn chứ không giao việc hay ra lệnh. | Lập trình viên bị áp đặt cách làm, giảm quyền tự chủ và hiệu quả làm việc. |
| QU3 | Đúng | Product Owner quyết định thứ tự Product Backlog dựa trên giá trị sản phẩm và mục tiêu kinh doanh. | — Quy ước đúng vì giúp đội tập trung vào những hạng mục mang lại giá trị cao nhất cho người đặt xe. |
| QU4 | Sai | Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự Product Backlog; Developers có thể đề xuất thay đổi nhưng không tự ý thay đổi thứ tự theo tiêu chí dễ làm hơn. | Sản phẩm có thể lệch khỏi ưu tiên kinh doanh, khiến tính năng quan trọng bị trì hoãn. |

## PHẦN 2 - VÁ LỖI CÁC QUY ƯỚC SAI

QU1: Đức (Product Owner) xác định yêu cầu và giá trị nghiệp vụ của tính năng đặt xe, còn Developers tự quyết định cách triển khai kỹ thuật, lựa chọn thư viện bản đồ và chịu trách nhiệm về chất lượng code.

QU2: Trong Daily Scrum, Developers tự trao đổi tiến độ, xác định kế hoạch công việc trong ngày và phát hiện vướng mắc; Lan (Scrum Master) hỗ trợ khi cần và loại bỏ các rào cản mà không trực tiếp giao việc cho từng thành viên.

QU4: Đức (Product Owner) chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự Product Backlog theo giá trị sản phẩm và mục tiêu kinh doanh; Developers có thể đề xuất thay đổi dựa trên thông tin kỹ thuật nhưng cần phối hợp với Product Owner để điều chỉnh thứ tự phù hợp.