Bài 1. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| - Thành công | Đơn hàng 250.000đ, mã còn hạn và chưa dùng | Nhập mã GREEN20 | Giảm 20.000đ, còn 230.000đ |
| - a) Mã đã hết hạn | Đơn hàng 250.000đ, mã hết hạn | Nhập mã giảm giá | Báo “Mã đã hết hạn”, tổng tiền giữ nguyên |
| - b) Đơn dưới 200.000đ | Đơn hàng 150.000đ | Nhập mã GREEN20 | Từ chối áp dụng mã, tổng tiền giữ nguyên |

Bài 2. Acceptance Criteria và Definition of Done

- Phân loại

| STT | AC/ DoD | STT | AC/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC | 5 | AC |
| 2 | DoD | 6 | DoD |
| 3 | AC | 7 | AC |
| 4 | DoD | 8 | DoD |

b) AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho từng Story, mô tả yêu cầu cần đạt. DoD áp dụng chung cho các Story, xác định điều kiện để công việc hoàn thành

- Ví dụ

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ví dụ AC (theo dõi trạng thái đơn hàng) | Khách xem được trạng thái giao hàng hiện tại của đơn |
| Ví dụ DoD (theo dõi trạng thái đơn hàng) | Code đã review, unit test chạy qua và chức năng được kiểm thử |

Bài 3. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do (so sánh với R = 3 SP) |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 | Đăng xuất đơn giản hơn đăng nhập |
| S2 | 3 | Độ phức tạp tương đương R |
| S3 | 8 | Thanh toán qua cổng ngoài phức tạp hơn R |
| S4 | 13 | Gợi ý rau củ cần phân tích lịch sử mua hàng, khó hơn R |

b) Planning Poker: thẻ 3, 5, 5, 13 – đội nên làm gì tiếp theo?

Thảo luận lý do chênh lệch, sau đó bỏ phiếu lại đến khi thống nhất

c) Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point đánh giá độ phức tạp tương đối, không phụ thuộc tốc độ từng người. Đội dùng Velocity để dự đoán khối lượng công việc cho Sprint