Phần 1 – Phân loại ý kiến

| Mã | Phân loại | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để xem xét tính năng hủy đơn |
| R-02 | Cách làm việc | Viết lại thành hành động cụ thể, có thời hạn và cách kiểm tra |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: Khi thay đổi quy tắc, nhóm cần thống nhất và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ nguyên vì phản ánh vấn đề thực tế |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ nguyên vì hoạt động pairing có hiệu quả |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để đánh giá mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời |
| R-07 | Cách làm việc | Không bỏ yêu cầu lỗi nghiêm trọng cao khỏi Definition of Done |

Phần 2 – Sửa Improvement

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai | Developers | Mỗi lần thay đổi quy tắc trong Sprint 12 | Lịch sử cập nhật tài liệu |
| Chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4 để phát hiện lỗi sớm | Developers | Ngày 4 của Sprint 12 | Kết quả Integration Test có ngày chạy |

Xử lý IM-10-02: Nhóm cần tìm nguyên nhân vì sao Integration Test đến Ngày 8 mới chạy, đặc biệt việc Khánh Vy được cấp quyền muộn vào Ngày 4

Nhóm thống nhất biện pháp khắc phục và kiểm tra kết quả vào Ngày 4 Sprint 12, không chỉ gia hạn Improvement cũ

Phần 3 – Nhận xét cách điều phối

- Scrum Master hỏi ai gây ra lỗi khiến thành viên cảm thấy bị đổ lỗi và ngại chia sẻ, nên cần tập trung vào quy trình và nguyên nhân hệ thống

- Product Owner tự trả lời và chọn giải pháp thay Scrum Team làm giảm quyền tham gia quyết định của các thành viên, cần để cả nhóm thảo luận và cùng chọn Improvement