Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | v | Trạng thái phiên livestream có tự động chuyển khi đến giờ bắt đầu hay chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra” trước giờ phát? |
| LS03 | ☐ | v | Nếu hai khách hàng cùng mua sản phẩm cuối cùng thì hệ thống sẽ xử lý như thế nào và thông báo ra sao để tránh bán vượt tồn kho |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể xuất phát từ lo ngại vấn đề thời gian và xử lý phiên. Sau khi làm rõ chỉ cần hiện “sắp diễn ra” |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá luồng tạo đơn và tồn kho có thể kiểm soát được còn phiếu 8 SP phản ánh rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. LS03 phức tạp hơn LS02 nên chọn 8 SP |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để đo lường tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro, không quy đổi cố định sang giờ. Nhóm dựa vào Velocity của các Sprint trước để dự báo khối lượng Sprint tiếp theo, không cần đổi SP thành giờ.