| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: Lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang. | Người chọn 3 và 5 giải thích lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích. | Người chọn 5 và 13 giải thích; Developers thảo luận và chọn lại, không theo quyết định của PO hay đa số. |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất và cao nhất giải thích, sau đó Developers chọn lại thống nhất 5 SP. | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình chọn lại đúng và kết quả 13 SP hợp lý, nhưng ghi chú 13 SP = 52 giờ là sai vì SP không quy đổi cố định sang giờ. | Giữ nguyên 13 SP, xóa ghi chú quy đổi sang giờ. |
| P5 | Chưa hợp lý: Chưa làm rõ mã giới thiệu có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số là sai. | Product Owner làm rõ phạm vi và quy tắc sử dụng mã; sau đó Developers thực hiện Planning Poker để ước lượng và thảo luận nếu phiếu lệch nhau. |